中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）

公开招标文件

采购项目编号：IA-B25269.0

项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）

招标人：中国水产科学研究院珠江水产研究所

招标代理机构：广州市国际工程咨询有限公司

目 录

第一章 投标邀请	- 1 -

第二章 采购需求	- 5 -

一、项目概况：	- 5 -

二、总体要求：	- 5 -

第三章 投标人须知	- 14 -

一、名词解释	- 14 -

二、投标人须知前附表	- 14 -

三、说明	- 16 -

四、招标文件的澄清和修改	- 18 -

五、投标要求	- 18 -

六、开标、评标和定标	- 22 -

七、询问、质疑与投诉	- 22 -

八、合同签订和履行	- 23 -

第四章 评标	- 25 -

一、评标要求	- 25 -

二、政府采购政策落实	- 26 -

三、评审程序	- 27 -

第五章 合同文本	- 32 -

第六章 投标文件格式与要求	- 43 -

格式一：	- 45 -

格式二：	- 47 -

格式三：	- 48 -

格式四：	- 49 -

格式五：	- 50 -

格式六：	- 51 -

格式七：	- 52 -

格式八：	- 53 -

格式九：	- 54 -

格式十：	- 56 -

格式十一：	- 57 -

格式十二：	- 58 -

格式十三：	- 61 -

格式十四：	- 62 -

格式十五：	- 63 -

格式十六：	- 64 -

格式十七：	- 65 -

格式十八：	- 66 -

格式十九：	- 67 -

格式二十：	- 68 -

格式二十一：	- 69 -

格式二十二：	- 70 -

格式二十三：	- 71 -

格式二十四：	- 73 -

第七章 图纸	- 75 -

第八章 工程量清单	- 76 -

## 第一章 投标邀请

广州市国际工程咨询有限公司受中国水产科学研究院珠江水产研究所的委托，拟对中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）进行公开采购，欢迎符合资格条件的单位参加。

- 一、采购项目编号：IA-B25269.0

- 二、采购项目名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）

- 三、采购预算（含税）：人民币967281.36元。

- 四、采购数量：1项

- 五、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政策)

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他电力系统安装 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次） | 1(项) | 否 |

- 本采购包不接受联合体投标

- 合同分包：不允许合同分包

- 合同履行期限：预计开工时间2026年 5 月（具体开工、竣工日期以合同签订为准），工期计划时间为1个月，实际工期根据招标人现场安装条件及整体进度灵活安排。中标人应保证在整个工期内随时配合调整施工计划，按照招标人要求时间节点按时完成施工相关内容。

- 六、投标人资格：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

①有效的中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证复印件（或三证合一证明文件），如投标人为自然人的需提供自然人身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《响应投标人资格声明函》）；

③提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供《响应投标人资格声明函》）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《响应投标人资格声明函》）；

⑤提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供《响应投标人资格声明函》）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件（提供《响应投标人资格声明函》）。

- 2.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

- 3.已登记报名并获取本项目招标文件的投标人。

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 5.不得参与同一合同下的采购项目投标的投标人（提供《响应投标人资格声明函》）：①为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的投标人；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

七、招标文件的获取：

1.获取时间及地点：符合资格的投标人应当在2026年 4 月 11 日起至2026年 4 月 17 日期间（上午09:00至12:00，下午14:30至17:30，法定节假日除外）到广州市国际工程咨询有限公司（详细地址：广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场10楼1012室）购买招标文件。

2.获取方式：现场获取或线上获取。

- 符合资格的投标人应携带《投标登记申请表》、营业执照、法定代表人证明书及授权委托书原件（含身份证复印件），各一份，并加盖单位公章，到上述地点完成项目投标登记并获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的投标人，其投标资格将被视为无效）。

（2）线上获取请投标人将《投标登记申请表》、营业执照、法定代表人证明书及授权委托书原件（含身份证复印件）各一份，均须加盖公司公章的扫描件连同汇款底单发至招标代理机构邮箱（E－mail：yjz@giecc.com.cn），经招标代理机构工作人员确认后办理相关手续。

标书款账户信息：

收款名称：广州市国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行广州分行营业部

银行账号：5030200001819100021526

售价：500元/套，售后不退。

并请注明投标登记单位名称及“事由：采购项目编号：     标段号：（如有）投标登记费”。

3.招标代理机构只接受成功办理报名及登记手续且按规定购买本项目招标文件的投标人所递交的投标文件。

八、投标文件的递交

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为：2026年 5 月 6 日09点30分（北京时间）。

2.提交投标文件地点：投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场9楼第一会议室。

3.开标时间：2026年 5 月 6 日09时30分（北京时间）。

4.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人及代理机构将予以拒收。递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，请密切留意招标人/招标代理机构发布的相关信息。

九、本公告期限（5个工作日）自2026年 4 月 11 日起至2026年 4 月 17 日止。

十、本次项目的所有相关公告将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及广州市国际工程咨询有限公司网站（http://www.giecc.com.cn/）相关网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。

- 十一、联系事项

采购单位：中国水产科学研究院珠江水产研究所

地址：广州市荔湾区兴渔路1号

联系人：蓝小姐

联系电话：020-81616623

招标代理机构：广州市国际工程咨询有限公司

地址：广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场10楼1012

联 系 人：杨工、刘工

电    话：020-87376651

邮    箱：yjz@giecc.com.cn

广州市国际工程咨询有限公司

2026年 4 月 11 日

附件一：投标登记申请表

投标登记申请表

| 采购项目编号 |  |  |  | 购买文件日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 投标人资料 | 购买文件单位名称 （盖章） |  |  | 文件价格 （元/套） | 500元 |
|  | 企业地址 |  |  | 邮编 |  |
|  | 购标书人 （授权人） | 姓名 | 电话 | 传真/邮箱 | 手机 |
| 备注 | 购买文件单位所提交的资料(在相应的地方打√) 报名单位营业执照（副本）复印件； 法定代表人证明书及报名人的法定代表人授权委托书原件。 |  |  |  |  |

代理机构经办人签名：

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

| 品目名称 | 采购标的 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他电力系统安装 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次） | 1项 | 人民币967281.36元 |

详细技术条件请参阅招标文件中的设计图纸、技术要求附表一、二。投标人必须对全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出最高限价，将导致投标无效。

### 二、总体要求：

1.投标人必须对所有内容进行投标。

2.投标人漏报的单价或每单价投标中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在投标中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 30个日历天内完成 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 项目建设地点：广州市荔湾区兴渔路1号 |
| 付款方式 | 详见第五章合同文本 |
| 如项目发生合同融资，招标人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | - 招标人将自中标人履行完成合同义务之日起10个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法：完成本工程所有内容施工，包括拆除及搬运原有电力设备（柴油发电机）至招标人指定地点；电力设备房环保工程施工；电力系统设备（柴油发电机、机柜等）采购、安装调试并保证工程正常投入使用；配合招标人及其他相关单位调试；配合招标人完成项目消防验收、政府部门联合验收、工程五方验收、项目竣工验收，最终保证工程全部验收合格。招标人对工程质量的验收，由招标人请有关部门或专家进行验收。 - 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。中标人报价时应考虑相关费用。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%，说明：1、签订合同后5个工作日内，中标人须向招标人递交合同价总额的5%作为履约保证金。履约保证金采用银行转账（汇款）方式付至招标人账户，或向招标人提供银行保函。2、退还说明：（1）时间、方式和条件：中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起10个工作日内退还或在合同期满之日起10个工作日内失效。不计利息。（2）违约责任：招标人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。（3）中标人违反合同及其附件约定的任何义务，招标人有权在履约保证金中直接扣除中标人应向招标人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。 |
| 异常低价审查 | （1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）作异常低价审查。报价按照政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （3）被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 其他 | / |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他电力系统安装 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次） | 项 | 1.00 | 967281.36 | 967281.36 | 详见附表一、二 |

附表一 技术要求

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 基本要求 - （一）项目技术要求 - 1.主要材料使用要求 - （1）本工程使用的建筑材料、设备应附有出厂合格证明、试验报告及具有法律效力的检测部门出具的检验报告等资料。严格按先试后用原则，并应提供至少一份副本给招标人。如一方对材料、设备有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责。 - （2）本工程中由招标人负责供应的材料及设备，中标人收到图纸后，即根据工程的进度和需要及时做出由招标人供货材料的供应计划，报招标人审定。 - （3）本工程使用的主要材料须提供样板并经招标人确认，符合工程要求，方可订货使用。如发现货不对板或质量问题的，招标人有权拒用，并由中标人承担损失。 - 2.施工前准备 - （1）中标人应提供施工组织设计和施工进度计划，主要内容有：工程施工总进度图、工程施工总布置图及说明、施工程序、施工方法与措施、施工质量保证体系、劳动力计划及安全文明管理措施。 - （2）中标人应重点编制施工组织进度、工艺流程衔接及技术方案。 - （3）中标人在合同签订后须提前准备施工材料，不得因材料采购进度问题影响整体施工计划。 - 3.工期要求 - （1）中标人需按照招标人要求及现场施工条件，灵活调整施工方案及施工人员，以保证施工进度和施工质量，不得以任何理由中断、推迟或故意拖延整体施工进度。 - （2）原则上中标人按照招标人要求制定施工计划、完成施工内容，也可经招标人同意后，采用更优方案，但竣工日期需按照招标人要求执行。 - 4.施工期间其他要求 - （1）中标人在合同期内必须遵守招标人的有关规章制度。中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任、法律责任和经济责任。 - （2）在施工期间，中标人必须保证在实施组织中确保周边建筑物的安全，采取必要的防护措施，规范设置施工标志、安全标志，严格落实文明施工相关措施，严禁随地弃倒施工垃圾；如因中标人未采取防护措施，一切赔偿责任及修复费用由中标人承担。中标人要做好现场施工安全及文明措施，按规定设置围栏围护，交通警示，做好交通疏导，如发生安全事故，一切责任及费用由中标人承担。 - （3）中标人在工程实施全过程中应服从招标人现场代表的统一管理和监督检查。施工现场工作和生活条件由中标人自行解决。 - 5.质量要求 - （1）中标人按照招标人提供的基础设施、材料及设备供应要求组织施工。招标人提供的内容包括安装现场的基础设施及基础条件、工程量清单给定的各种电气设备、电缆及相应配套附属设备。为保证安装质量，杜绝野蛮施工、野蛮安装，中标人必须遵守安装程序、安装质量要求，按生产厂家提供的设备安装使用说明书进行安装和调试。由于中标人施工不当造成的损伤、损坏和报废的，由中标人赔偿。 - （2）中标人采购的材料及设备要求 - 本项目由中标人负责采购的主要材料必须经检验合格，并经招标人认可方可用于本工程。 - 6.材料管理 - （1）招标人提供的材料及设备交由中标人安装使用时，需严格遵循出库制度，配电设备、电缆等主材由招标人指定人员管理，出库需登记数量、用途、安装位置等信息，并由中标人项目经理签字确认后方可领取使用，杜绝浪费。 - （2）中标人采购的设备、材料及施工设备由中标人自行派人管理。 - 7.施工质量要求：一次验收合格，必须符合本招标文件有关质量的约定，且不得因本工程对招标人产生负面影响，否则投标人应赔偿招标人由此遭受的一切损失。 - 8.项目验收 - （1）工程质量验收标准：按照相关法律规范和质量评定标准，结合本工程技术要求总则中相关内容进行验收。 - （2）阶段验收 - ①开工前中标人需对施工现场基础的工艺尺寸及条件进行复核，并提供复核报告。 - ②开工后按技术要求中的验收规定进行工程阶段性验收。 - ③竣工验收：工程全部完工并具备验收条件后，中标人提供完整的竣工资料和验收报告，由招标人组织双方相关人员完成验收，并办理竣工验收手续。 - ④如验收不合格，中标人须在限定时间内进行返工，直至合格。返工所造成的相关费用由中标人自负。若不能在规定时间内返工合格，招标人有权安排其他单位完成返工，发生费用由中标人承担。 - （3）验收资料 - 项目竣工后，中标人需提供相关证明资料，材料应合格、可溯源。包括但不限于：施工日志、测试报告、线缆表（施工）、变更单（图纸、清单内容）、照片（电子版）、会议记录等所有与本项目相关的涉及施工内容、工程量、工程质量、阶段施工验收等资料。 |
| ★ |  | 具体详见下表：表1 采购清单 序号; 项目名称; 项目要求; 计量单位; 工程量; 备注. 1; 柴油发电机组（核心产品）; 柴油发电机组 1.常用功1000kW，备用功率1100kW 2.冷却方式：风冷 3.额定转速：1500r/min 4.四冲程柴油发动机，6缸或以上汽缸数 5.发动机功率：≥1118kW 6.发电机组本体自带排烟口，带全自动控制，并具有485通讯接口 7.要求发动机、发电机、控制器为同一品牌 8.其他详见设计图纸; 台; 1; 含发电机组安装及调试. 2; 环保消音安装工程; 1.排烟系统：安装消声器，排烟管合理设计，采用软管、伸缩接头等减少震动与热胀冷缩影响，做好隔热、防雨、排水及固定，降低排烟阻力。 2.噪声治理：机组做隔振处理，机房采用隔声墙、隔声门、吸声构造，进排风通道设置消声器。 3.其他：按需处理尾气，保证机房通风量。 4.消音材料选用：采用防火防潮环保消音材料，兼顾消防安全与耐久性，避免危害环境和人体健康。 5.机房密封性：在现有门窗、孔洞等部位满足施工规范和验收要求的基础上，门窗、孔洞等部位做好密封处理，通过密封胶条、密封材料等防止噪声泄漏。若现有门窗、孔洞等部位不满足上述要求，则由中标人负责更换，相关费用由中标人承担。; 项; 1. |
|  |  | 2.机组使用方式 2.1柴油发电机系统包括柴油发电机设备、柴油发电机管路系统等保证发电系统正常运行的全套设备和材料。 2.2柴油发电机一旦市电因故退出后，柴油发电机应按照操作规程自动/手动启动。系统应保留自动启动的可能。 2.3柴油发电机作为后备电源需保证发电系统正常运行。 |
|  |  | 3.技术要求 3.1环境条件 3.1.1环境条件 （1）海拔高度：＜1000m （2）地震裂度：8度3. 3.1.2气象条件： （1）最高气温：40.0℃ （2）最低气温（室外）：0℃ |
|  |  | 3.2设备参数 3.2.1设备名称及数量： 柴油发电机组1台（核心产品） |
|  |  | 3.2.2技术参数： |
|  |  | （1）额定功率额定常用功率≥1000kW，投标人应提供所投容量机组的常用功率及备用功率，且备用功率应满足本次招标机组容量要求，投标人应提供具体数据，并填入表2中。 表2 投标机组常用功率及备用功率 序号; 招标发电机组容量（常用功率：kW）/（备用功率：kW）; 投标机组常用功率（kW）; 投标机组备用功率（kW）; 备注. 1; 1000/1100. |
|  |  | （2）机组输出额定电压为400V；机组输出额定频率为50Hz。 |
| ▲ |  | （3）投标人应提供由具备CNAS或CMA标志的机构出具的、针对与所投柴油发电机组功率一致的产品的第三方检测报告，以证明所投产品功率符合要求。 |
|  |  | （4）发动机 |
| ▲ |  | 1）发动机主用功率：≥1118kW；备用功率：≥1230kW，发动机类型：四冲程柴油发动机，6缸或以上汽缸数。提供对应发动机生产厂家出具的彩页证明材料。彩页需清晰体现上述技术参数，以证明所投产品发动机满足我方技术规范。 |
| ▲ |  | 2）发动机排量：柴油发动机的排量≥35L。提供对应发动机生产厂家出具的彩页证明材料。彩页需清晰体现上述技术参数，以证明所投产品发动机满足我方技术规范。 |
| ▲ |  | 3）发动机：150＜缸径＜190；行程：210＜行程＜220，提供对应发动机生产厂家出具的彩页证明材料。彩页需清晰体现上述技术参数，以证明所投产品发动机满足我方技术规范。 |
| ▲ |  | 4）柴油发动机采用密封免维护铅酸电池启动。 |
| ▲ |  | 5）冷却方式：水冷 |
| ▲ |  | 6）调速器：电控。 |
|  |  | 7）柴油发动机应能使用国产柴油作为燃料。 |
|  |  | 8）额定转速：1500r/min。 |
|  |  | 9）发动机应带有手动停车装置。 |
|  |  | 10）柴油发动机应配置40℃以上水箱。 |
|  |  | （5）发电机机组和发电机 |
|  |  | 1）同步三相交流发电机应为单或双轴承，转子安装风扇冷却通风，防护型设计≥IP23，通过挠性连接装置直接和发动机联结。 |
| ▲ |  | 2）发电机采用三相三线制交流发电机，额定功率≥1000kW |
|  |  | 3）发电机频率为50HZ，线电压400V，功率因数0.8，额定转速1500RPM。 |
|  |  | 4）发电机类型：无刷励磁交流发电机。 |
|  |  | 5）发电机在额定工况条件下，从冷态到热态的电压变化不超过额定电压的±1%。 |
|  |  | 6）发电机在额定电压下可过载2.5倍以上额定电流，历时10秒。 |
|  |  | 7）发电机应具有高电压、低电压、高频率、过电流、过励磁故障等保护功能，应对旋转整流二极管具有监测保护功能。 |
|  |  | 8）电压增益：可调节以补偿线路损失。 |
|  |  | 9）调压：数码式自动调压，应具备手动微调功能。 |
|  |  | 10）绝缘等级：F级及以上，适应热带气候，具有抗磨损能力。 |
|  |  | 11）发电机应具有防坠物保护网、防滴漏装置。 |
|  |  | 12）发电机的机械效率：≥94% |
|  |  | 13）发电机能承受输出端3秒的短路电流，并保证不能损坏。 |
|  |  | （6）控制系统 |
|  |  | 1）机组应为机电一体化成套设备，采用数字化自动控制系统，机组应具有超速、高水温、低水位、机油压力低、电池电压低、启动失败、短路、低电压等预警、报警、紧急停机系统（包括声、光信号）、远程报警面板、远程紧急停车组件（包括声、光信号），并供全套控制用软件。控制器和机组制造商为同一品牌 |
|  |  | 2）发电机组在过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压时应具有自动跳闸功能，并可发出报警信号。 |
|  |  | 3）机组应配有自动控制屏，对各种声、光预警、报警信号集中控制，以及对蓄电池自动充电等性能。 |
|  |  | 4）发电机组可接受正常供电电源失压启动信号并自动启动发电机。 |
|  |  | 5）控制系统，能实时显示三相电压、三相电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、功率百分比等电参数。能够显示机油压力、冷却液温度、转速、电池电压、工作小时数等。在柴油发电机组现场能做到：启动、停机、送电、调频和调压。 |
|  |  | 6）微处理器应具有密封措施，防水、防油、防腐。不能有外露线路板，在湿度0%--100%环境下仍能正常工作。 |
|  |  | 7）控制系统要具有故障记录功能。 |
| ▲ |  | 8）机组应配备RS485接口，且接口免费开放，具有以下三遥功能： 8.1）遥测：三相电压，三相电流，输出功率，发动机转速，冷却水温度，油压，启动蓄电池电压。 8.2）遥信：工作状态（运行/停机），工作方式（自动/手动），过电压，欠电压，过载，油压低，水温高，频率高，转速高，启动失败，油位低等告警。 8.3）遥控：开机/关机。 |
|  |  | （7）机组功率因数为0.8（滞后）。 |
|  |  | （8）启动方式为直流电启动。 |
|  |  | （9）机组冷却方式为风冷（机组自带风冷系统）。 |
|  |  | （10）机组额定转速为1500转/分。 |
|  |  | （11）机组空载电压调整范围为额定电压的95％～105％。 |
|  |  | （12）环境污染限值1）机组应采取良好的减振措施，满载运行时，其最大振幅≤0.5mm。2）机组在满载时，裸机噪音≤108dB（A），按《往复式内燃机驱动的交流发电机组第10部分：噪声的测量（包面法）》GB/T2820.10相关测试方法执行。3）机组不得有漏油、漏气、漏电、漏水。 |
|  |  | （13）油耗1）机组应能使用国产轻柴油做为燃料，且应能使用国产机油为润滑油。 |
|  |  | （14）绝缘电阻1）环境温度为15～35℃，相对湿度为45%～75%时，机组的冷态绝缘电阻≥2MΩ。2）环境温度为25℃，相对湿度为95%时，机组的冷态绝缘电阻≥0.4MΩ。3）热态绝缘电阻≥100MΩ。 |
|  |  | （15）机组应采取抗干扰措施，避免电波干扰引起误动作。 |
|  |  | （16）发电机绝缘等级≥H级。 |
|  |  | （17）机组显示控制功能1）发电机控制系统应具有自动启动、手动启动和停机（包括紧急停机）功能。2）机组保护功能：机组出现发电机超压或欠压、机油压力低、超速或低速、发电机温度高、过载、负载短路、水温高、逆功率、过电流保护，且各保护值可设定。机组保护顺序为告警为先，停机保护为后。3）机组所带控制屏或箱显示发动机、发电机、可调整参数及机组内部参数等。4）机组可实现全自动控制，也可实现手动操作，并且手动操作可随时干预自动控制的全过程。 |
|  |  | （18）机组带的启动电池应放置发电机组底座处。启动电池应满足当一次启动失败后5秒，可再次提供启动，并能提供连续六次启动，而不会影响启动电池今后的使用。 |
|  |  | （19）机组应自带充电整流器，在发电机组启动后能自动对启动蓄电池组进行充电，并提供充电整流器至启动电池的电源连线。 |
|  |  | （20）启动电池充电器应采用恒压充电模式，当充电器故障时，机组控制单元应能发出告警信号。 |
|  |  | （21）机组应能记录每次运行时间，并能记录机组累积运行时间。 |
|  |  | （22）机组应采取有效的减震措施和防共振措施，机组本身静荷载/动荷载以及防震混凝土基础等总重量务必满足结构荷载的要求。 |
|  |  | 4.其他配套附属设施 |
|  |  | 4.1投标人负责安装、调试、试验、带负载测试等工作，投标人负责形成报告。 |
|  |  | 4.2提供设备及附件：柴油发电机组的本体、机组直流启动电源、配电/控制柜，以及上述装置、盘柜之间的控制、信号、电力电缆的采购、敷设、接线。减震器、消音器、净化器、排气（烟）波纹管等。 |
|  |  | 4.3根据柴油发电机组机房平面布置图提供安装设计方案，提供柴油发电机组的基础的平、立、剖详图（设计预留的基础仅做参考），提供动、静荷载及基础制作要求，并完成设备安装，接线，负责手、自动联机调试。 |
|  |  | 4.4柴油发电机组燃油系统（1）提供本期工程1台柴油发电机组的日用油箱、供油¦管道、油位计、供油控制系统及其他辅助设施的深化设计。 |
|  |  | 4.5配合其他承包商接通柴油发电机系统的所有接出电源、自动控制启停信号、监控信号电线电缆。配合油、水管道安装连接等。 |
|  |  | 4.6投标人负责整个应急发电机系统的单机调试和手、自动联机调试；提供设备安装、调试、试车报告 |
|  |  | 4.7专用工具：投标人应提供专用工具清单，并标明其型号、价格及数量。设备到货开箱验收时将上述物品移交招标方。 |
|  |  | 4.8试验、检验、验收 （1）基本要求：设备及其主要部件应根据国家有关标准进行型式试验、出厂试验，各类试验均应根据国家有关标准、规定进行。 （2）招标方有权派人员到工厂、试验场地及试验室对设备整机及其主要部件的制造、组装、试验和调试进行检查和监督。 |
|  |  | 备注：中标人应在投标文件的“分项报价表”中注明所投产品是否为进口产品。例如：如为进口产品标注为“进口产品”；如非进口产品标注为“本国产品” |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：主要材料、设备品牌（生产厂家）推荐表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 品牌要求（厂家的质量或等级） （参照或相当于） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气 |  |  |
| 1 | 柴油发电机 | 康明斯、上柴、潍柴 | 按图纸要求 |
| 2 | 低压柜 | 广州白云、正泰、广州施富 | 按图纸要求 |
| 3 | 成套配电箱 | 广州白云、正泰、广州施富 | 按图纸要求 |
| 4 | 低压柜及配电箱元器件 | 施耐德、西门子、德力西 | 按图纸要求 |
| 5 | 线槽、桥架 | 中兴、文兴、广州宏际 | 按图纸要求 |
| 6 | 电线管 | 中兴、文兴、广州宏际 | 按图纸要求 |
| 7 | 镀锌电线管 | 中兴、文兴、广州宏际 | 按图纸要求 |
| 8 | 电气、电缆 | 广州电缆、庆丰、南洋电缆 | 按图纸要求 |
| 9 | 普通灯具 | TCL、雷士照明、佛山照明 | 按图纸要求 |
| 10 | 开关、插座 | 松本、罗格朗、TCL | 按图纸要求 |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：投标人需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

### 一、名词解释

1.招标代理机构：本项目是指广州市国际工程咨询有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.招标人：本项目是指中国水产科学研究院珠江水产研究所，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交投标文件的投标人。

4.“评标委员会”是指，由招标人依法组织专家组成以确定中标投标人或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经招标人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受招标人委托直接确认的中标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.投标文件：正本壹份、副本肆份和不作任何加密的电子（U盘或光盘）文件壹份。

8.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的鲜章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在投标（响应）文件及相关的其他资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件上进行手写签名。

12.“法定代表人”：在投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：招标人与代理机构在制定招标文件内容时应与上述条款保持一致，以避免招标文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、投标人须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包，为珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）。 |
| 2 | 开标方式 | 现场开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场评标（投标人应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 总价包干，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包绿色文明施工、项目措施费包干、包完成施工图及工程量清单所有内容、包工程验收、竣工验收及政府部门联合验收合格、包竣工备案、包移交、包结算、包配合施工总承包和检测单位作业、包深化设计、包竣工图编制（须满足消防等专项验收要求）、包工程档案编制等。本工程由承包人按施工图纸、工程量清单和合同约定以总价包干的方式承包施工。在合同履行期间，除工程设计变更涉及工程量增减或发包人额外增减工程量外，不再以任何理由调整合同价款（合同有特别约定除外）。凡施工图纸有但工程量清单未列的施工内容、施工图纸无但工程量清单有列的施工内容，均视为承包人的工作内容。合同履行期间，未经约定的价格风险均由承包人自行承担。合同价款根据合同约定的计价方式进行计价和结算。 |
| 6 | 报价要求 | 报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 投标人可自行前往现场踏勘 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不需要递交投标保证金 |
| 10 | 投标文件要求 | 正本壹份、副本肆份和不作任何加密的电子（U盘或光盘）文件壹份。 1）正本和电子（U盘或光盘）文件一起封装，副本一起封装，在每一封口处加盖投标人公章，并在封套标明项目名称、采购项目编号、投标人名称及“正本”、“副本”等字样。 2）报价一览表（原件）、法定代表人证明书或法定代表人授权书一起封装，封套标明采购项目编号、投标人名称及“报价信封”等字样。 |
| 11 | 中标候选人推荐家数 | 2家 |
| 12 | 中标人数量 | 1家 |
| 13 | 有效投标人家数 | 3家，此家数约定了开标与评标过程中的最低有效投标人家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：- |
| 15 | 中标人确定方式 | 招标人按照评标报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。招标代理服务收费标准：本项目的招标代理服务费收费标准以中标金额为计算基数，参照国家计委颁布的（计价格【2002】1980号）、国家发改委颁布的（发改办价格【2003】857号）及《广东省政府采购中心收费标准》按差额定率累进法工程类计费标准上浮20%收取，低于10000元的，按10000元收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 由中标人支付 |
| 18 | 其他 | 无 |
| 19 | 专门面向中小企业采购 | 非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

招标人、招标代理机构及投标人进行的本次采购活动参考《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的单位参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。招标代理机构和招标人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

#### 本项目不允许联合体投标。

#### 6.关联企业投标说明

6.1对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评标时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，投标人提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在投标文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院项准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、招标人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。

8.6招标人或招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标小组披露。

8.7在招标人或招标代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，招标人或招标代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标人和招标代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10.现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，招标人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3招标人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.投标人在开标前18天内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

按招标公告要求。

#### 2.投标文件的编制

- 2.1投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、商务文件和技术文件，编排顺序参见投标文件格式。资格证明文件、商务文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件。技术方案说明部分是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应按规定提交资格证明文件、商务文件部分和技术文件。

- 2.2投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标代理机构、招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2.3报价函

投标人应完整地填写招标文件格式中规定的报价函。

- 2.4报价说明

投标人应以人民币报价。

投标人应按招标文件格式要求填写报价明细表。

投标人所报的价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。报价不是固定价的，将作为非响应性报价而予以拒绝。

投标人所报的最后价格应为所投项目的最终报价，包含一切税费；投标人应自行增加正常运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、工具、版权、专利等一切费用，如果投标人在成交并签署合同后，在项目实施等工作中出现任何遗漏，均由投标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。

- 2.5投标文件的编写原则

投标语言：投标文件、投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应实质性内容须附有中文翻译本，并以中文为准。

计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。

投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。若项目含有多个包组，且投标人参与对多个包组投标的，建议其投标文件的编制按每个包组的要求分别装订和封装。

投标人在采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，招标人均有权拒绝，并取消投标人的成交资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

- 2.6证明投标人合格的资格文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和被确定为中标人后有能力履行合同的文件，以及证明其提供的合同项下，服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标响应无效。

投标人提交的资格证明文件应证明其来自本须知定义的合格的投标人。

- 2.7关于保证金（本项目无需缴纳）

保证金为投标文件的组成部分，应在有关单据上注明项目编号。

保证金用于保护本次投标免受投标人的行为而引起的风险。

投标人须按招标文件中的投标须知前附表第9项规定向招标代理机构交纳保证金。

投标保证金以银行转账方式或以保函形式提交。

以银行转账方式提交的，请投标人按投标须知前附表第9项将投标保证金存进中国水产科学研究院珠江水产研究所指定账户。

未按规定提交保证金的投标文件，将被视为无效文件。

未成交的投标人的保证金，在该采购项目的结果通知书发出后按《保证金退还说明》的要求在五个工作日内无息全额退回。

中标人的保证金，在中标人与招标人签订采购合同并将合同原件交招标代理机构备案后按《保证金退还说明》的要求在五个工作日内无息全额退回。

在下列情况下保证金将不予退还：

①中标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

②中标人在投标文件中提供虚假材料的；

③除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

④中标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

⑤中标人不按招标文件规定交纳招标代理服务费。

- 2.8投标有效期

投标文件在投标须知前附表第4项规定的投标有效期内有效。投标有效期比规定期限短的将被视为无效投标文件。

特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

- 2.9投标文件的式样和签署

投标人应准备一份投标文件正本和投标须知前附表中规定数目的副本，投标文件原则上采用A4规格（特殊规格的图纸除外）的纸张制作。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应按投标须知前附表的规定，同时提交电子介质的投标文件。电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。除非投标须知前附表中另有规定，电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

电子文件：是指将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。

- 2.10投标文件的签署：

投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，不得加盖合同专用章、投标人专用章等各种形式的专用章。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

投标文件中任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署本人姓名或印盖本人姓名章才有效。

投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章。投标文件副本应为正本的复印件。

投标文件除签字外必须是印刷形式。其中不许有插字、涂改或增删，否则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处签名或加盖投标人公章。

3.投标文件的提交

3.1投标文件的密封和标记

3.1.1投标人应将投标文件正本和所有的副本分别密封包装，每套投标文件清楚地标明“正本”、“副本”，副本可采用正本的复印件，与正本具有同等法律效力，若副本与正本不符，以正本为准，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

3.2信封或外包装上应当注明项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人公章。

投标文件（正本/副本）/唱标信封 收件人名称：广州市国际工程咨询有限公司 项目名称：＿＿＿＿＿＿ 采购项目编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿标段号：＿＿＿（如有） 投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 投标人地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿ 联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿ 在＿＿＿年＿＿月＿＿日＿＿时＿＿分之前不准启封（即投标截止时间）

3.3.投标文件的修改、撤回及有效期

3.3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

3.3.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

3.3.3投标文件应在投标截止日起90天内有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

3.3.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后的投标文件递交到指定地方，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

#### 6.投标有效期

6.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者招标代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，招标人或者招标代理机构可以向担保机构索赔保证金。

6.2出现特殊情况需延长投标有效期的，招标人或招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，招标人或者招标代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 7.样品（演示）（本项目不适用）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3采购结果公告发布后，中标投标人的样品由招标人封存，作为履约验收的依据之一。未中标投标人在接到招标代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同投标人不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 8.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

8.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

8.2不符合招标文件中规定的资格要求；

8.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

8.4投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

8.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1招标人在《招标公告》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时由招标人或者招标代理机构主持，邀请投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

1.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标采购单位工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3在开标时，未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

1.4开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 2.评标（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标人确定之日起2个工作日内，招标人或招标代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广州市国际工程咨询有限公司网站（http://www.giecc.com.cn/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为招标代理机构通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，同步发送至中标人。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人不得放弃中标。中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，招标人或招标代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广州市国际工程咨询有限公司网站（http://www.giecc.com.cn/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“招标人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向招标人或招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑投标人和相关投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标人或招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

地    址：广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场10楼1012

联 系 人：杨工、刘工

电    话：020-87376651

邮    箱：yjz@giecc.com.cn

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1招标人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2招标人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）)：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效投标人家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由招标人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广州市国际工程咨询有限公司统一对外发布。

（2）对广州市国际工程咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报项评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人的投标文件加盖该项目的其他投标人的印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行价格澄清。澄清后的价格加盖公章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二、政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下规定比例给予相应的价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 2 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院项准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标人（响应）统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或招标人代表将集体意见及时告知投标当事人。招标代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，由评标委员会按照采购项目是否能体现充分竞争性的原则表决确定是否可以继续评标。

表一 资格性审查表：

采购包1（中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次））：

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 有效的中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证复印件（或三证合一证明文件），如投标人为自然人的需提供自然人身份证明； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《响应投标人资格声明函》） |
| 3 | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供《响应投标人资格声明函》） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《响应投标人资格声明函》） |
| 5 | 提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供《响应投标人资格声明函》） |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件（提供《响应投标人资格声明函》） |
| 7 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 8 | 已登记报名并获取本项目招标文件的投标人 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标 |
| 10 | 不得参与同一合同下的采购项目投标的投标人（提供《响应投标人资格声明函》）：①为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的投标人；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人 |

表二符合性审查表：

采购包1（中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 1）投标报价未超过本项目最高限价；2）对本项目全部招标内容进行投标报价；3）投标报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章（原件） |
| 4 | 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期满足招标文件要求 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 附件条件 | 投标文件没有招标人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 8 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |
| 9 | 其他情形 | 招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）：

| 评审 因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值 构成 | 技术部分40分 商务部分30分 报价得分30分 |  |
| 技术部分（40分） | 对招标文件技术参数的响应情况（20分） | 评委会根据投标人所投设备对应采购项目技术参数指标进行评比，技术参数要求中打▲号的重要指标每偏离（不满足）一条或一项扣2分，非▲号的指标每偏离（不满足）一条或一项扣1分；（打▲号的重要指标须提供厂商针对本项目出具的有本项目名称并加盖厂商印章的产品配置参数说明材料来佐证，投标人应对技术条款逐条响应，并标明指向上述证明材料对应的页码，开标时提供原件核查，不提供或所提供证明资料对相关参数描述不明确或缺项导致评审专家不能判断的，按该项技术条款未响应处理。 |
|  | 项目实施方案（8分） | 根据各投标人提出的实施方案，从项目管理、实施流程、进度把控、团队分工及风险应对等维度综合评审： 1、实施方案围绕柴油发电机组的特性，在项目管理计划、实施计划、进度计划中体现与机组安装的协同性，且方案清晰、全面、合理，科学可行、有条理，能有效保障工程质量与进度，得8分； 2、实施方案能结合柴油发电机组安装要点，整体清晰、比较全面、合理，方案可行且有一定条理性，得4分； 3、实施方案基本围绕柴油发电机组相关工作，内容基本清晰、基本合理，方案基本可行，得1分；不提供不得分。 |
|  | 环保达标承诺与检测认证能力（4分） | 1、投标人提供针对本项环保工程的《环保达标承诺书》，明确承诺所使用的玻璃棉、岩棉板、铝扣板等材料及整体工程，满足以下国家/地方标准（需在承诺书中逐一列明）： （1）《工业企业噪声控制设计规范》（GB12348-2008） （2）《广东省大气污染物排放标准》（DB44/27—2001） （3）《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012） （4）《绝热用玻璃棉及其制品》（GB/T13350-2017） 提供上述完整承诺书并加盖公章得2分；承诺书缺漏1项标准扣0.5分，扣完为止。 - 提供近3年类似发电机房环保工程的第三方环保检测报告（含噪声、废气排放检测数据），证明实际履约达标能力（2分，无报告不得分）。 |
|  | 供货、安装调试、检测、培训方案、应急方案、验收方案（4分） | 根据投标人提供的供货、安装调试、检测、培训方案、应急方案、验收方案是否完善、具体、全面进行评审： 1、方案条理清晰，分明、具体全面、合理高效、操作性强，得4分； 2、方案条理较清晰，方案较分明、较具体全面、较合理、操作性较强，得3分； 3、方案条理不太清晰，方案不太分明，不太全面、操作性较弱，得2分； 4、方案条理差，不分明，操作性较差，得1分。 5、不提供不得分。 |
|  | 质量保证措施（2分） | 根据投标人提供的质量保证措施（包括但不限于：货物生产、质检、出厂、运输、交货等环节的保障措施）进行综合评审： 1、质量保证措施完善、具体详细、科学合理、可行性高，得2分； 2、质量保证措施基本完善、详细、有一定可行性，得1分； 3、质量保证措施不完善、不详细、不可行，得0分； 4、无提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 (2分) | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：厂家技术支持、保修承诺、服务响应时间、维护服务、服务承诺等）进行综合评审： 1、售后服务方案具体详细、针对性强、合理性高，能为采购人提供优质服务的，得2分； 2、售后服务方案较详细，针对性较强、合理性较高，能为采购人提供较好服务的，得1分； 3、售后服务方案详细程度较差，针对性、合理性较差的，得0分； 4、无提供不得分。 |
| 商务部分（30分） | 体系认证情况（3分） | 根据投标人具有的有效期内的体系认证情况进行评审：1、质量管理体系认证证书； 2、环境管理体系认证证书； 3、职业健康安全管理体系证书。 以上证书每具有一项证书得1分，本项最高得3分。注：提供相关证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn/）查询的显示认证有效的网页截图或打印件。 |
|  | 同类项目业绩（16分） | 根据投标人提供2021年1月1日至投标截止日的同类项目业绩（业绩时间以所提供的合同签订时间为准）情况进行评审： 每提供一个业绩证明文件得2分，本项最高得16分。（同类业绩证明文件可以是中标通知书或合同复印件，合同可以复印合同的关键页面，投标人无提供这些证明文件不得分。中标通知书是指组织招标投标活动的机构依据《招投标法》或《政府采购法》的规定向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件）。不提供相关证明文件不得分。 注：同类项目指含柴油发电机供货在内的配电工程，所提供的业绩证明文件中必须体现柴油发电机的供货内容。 |
|  | 拟派出人员服务能力（6分） | 根据投标人拟派出人员情况进行评审： 1、拟派出有1名具有二级（或以上）机电专业建造师资格证书的人员，得2分； 2、拟派出有1名或以上专职安全员，得2分； 3、拟派出有1名或以上具有特种作业操作资格证书（含电工）的人员，得2分； 注：须提供投标人为拟派出人员购买开标当月之前三个月的社保记录和相关证书的证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  | 产品性能负载测试报告5分） | 投标人提供已完成类似项目第三方认证机构的负载测试报告（发电机负荷试验），得5分。（需提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。） |
| 投标报价 | 投标报价得分（30分） | 有效投标人家数大于等于5家时，以所有投标人有效投标价去除一个最高报价，一个最低报价后的平均值为评标参考价，有效投标人家数小于5家时，以所有投标人有效报价的平均值为评标参考价。投标人报价等于评标参考价时得30分，报价每高于评标参考价1%，扣0.3分；每低于评标参考价1%，扣0.1分，扣至0分为止。得分精确到小数点后两位。 |
| 1、将所有评标委员会成员的技术评分，去除一个最高分和去除一个最低分的算术平均值即为每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。 2、将所有评标委员会成员的商务评分的算术平均值即为每个有效投标人的商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。 |  |  |

#### 4.汇总、排序

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标投标人为第一中标候选人，排名第二的投标投标人为第二中标候选人，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；总得分相同的投标文件，以投标报价低的排前；投标报价得分和总得分均相同的投标文件，以技术得分高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的排前。

注：投票方式确定排序的具体操作步骤为：由评标委员会对出现该情况的投标人进行编号，然后通过投票方式以得票从多到少依次确定投标人的排序。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第6条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对招标人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

施工合同

项目名称： 中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡  水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）

发包人（甲方）： 中国水产科学研究院珠江水产研究所

承包人（乙方）：

签订地点：       广州市荔湾区兴渔路1号

发包人（甲方）：中国水产科学研究院珠江水产研究所

住 所 地：广州市荔湾区兴渔路 1 号

法定代表人：

委托代理人：

项目联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                      传真：

电子信箱：

承包人（乙方）：

住  所  地  ：

法定代表人：

委托代理人：

项目负责人：

项目联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                      传真：

电子信箱：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商就中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）达成如下执行条款：

第一条 工程概况

（一）工程名称：中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生

物种质资源库建设项目配电工程（第二次）

（二）工程内容：拆除及搬运原有电力设备（柴油发电机）至发包人指定地点；电力设备房环保工程施工；电力系统设备（柴油发电机、机柜等）采购、安装调试并保证工程正常投入使用；配合招标人及其他相关单位调试；配合招标人完成项目消防验收、政府部门联合验收、工程五方验收、项目竣工验收，最终保证工程全部验收合格。具体以图纸和工程量清单为准。

（三）承包范围：具体承包范围以工程量清单、招标文件采购清单以及现场实际情况为准。

（四）承包方式：总价包干，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包绿色文明施工、项目措施费包干、包完成施工图及工程量清单所有内容、包工程验收、竣工验收及政府部门联合验收合格、包竣工备案、包移交、包结算、包配合施工总承包和检测单位作业、包深化设计、包竣工图编制（须满足消防等专项验收要求）、包工程档案编制等。

第二条 合同价款方式：固定总价包干。

本工程由承包人按施工图纸、工程量清单和合同约定以总价包干的方式承包施工。在合同履行期间，除工程设计变更涉及工程量增减或发包人额外增减工程量外，不再以任何理由调整合同价款（合同有特别约定除外）。凡施工图纸有但工程量清单未列的施工内容、施工图纸无但工程量清单有列的施工内容，均视为承包人的工作内容。合同履行期间，未经约定的价格风险均由承包人自行承担。合同价款根据合同约定的计价方式进行计价和结算。

合同总价中包括的风险范围：施工期间各类建材（如钢材、水泥、木材、混凝土等）、设备、人工等价格波动因素，以及施工过程中可能遇到的一般性地质条件变化、施工工艺调整、施工方案优化等风险。风险费用的计算方法：已包含在合同固定总价中，不再另行单独计算。

风险范围以外合同价款调整方法：本合同项目的承包范围、承包内容为图纸和工程量清单总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目）以及因不可抗力导致的工程内容变更、法律法规政策变化引起的工程内容变更时，变更项目按下列办法进行工程量及综合单价的计算：

1.工程量按经发包人、造价人、承包人共同确认的实际完成工程量计算；

2.综合单价计算方法为：

（1）中标的工程量清单中已有相同子目的综合单价，则沿用该综合单价。

（2）中标的工程量清单中的子目与上述需变更的内容，两者只存在子目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。如中标的工程量清单中类似子目的综合单价有两个以上的，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

（3）中标的工程量清单中没有相同子目的，采用《建设工程工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引（2013）》；《广东省通用安装工程工程量清单计价指引（2013）》；《广东省市政工程工程量清单计价指引（2013）》；《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；《广东省安装工程综合定额（2018年）》；《广东省市政工程综合定额（2018年）》；《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》等规范、定额文件执行。其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的信息价规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按市场询价后双方协商确定的价格计算；

（4）若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。

- 对于新增工程项目，以相关定额计价为基数下浮确定综合单价，下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率[下浮率 L=（1—中标价格/招标控制价）×100%]（当L小于5%时，L直接取值为5%）。

- 措施项目费、其他项目费的调整：不调整

- （5）发包人在清标阶段发现承包人的投标文件中存在不平衡报价的清单项有权进行调整，其中清标报告中偏差率在±15%以内（含±15%）的清单项目在变更和新增项目中沿用原投标文件中的综合单价，偏差率超过±15%的清单项目在变更及新增项目中则不再沿用原投标文件中的综合单价，需要重新组价并进行下浮调整。

第三条 本工程暂定合同总价(含税)为人民币大写：                ，小写：¥             。

第四条 工期

本工程工期为         个日历天，预计开工日期为        年     月    日，预计完工日期为       年      月     日。工期按日历天计算，如遇国家节假日，工期不予顺延。

发生不可抗力导致工期延误的，承包人应及时以书面形式向发包人提出延期申请。申请材料应当包括导致工期延误事件发生的证明材料、工期延误的原因及具体时长。发包人在10个日历天内对申请提出审核意见。审核同意的，工期相应顺延，但因工期顺延发生的所有费用，发包人不予补偿。审核不同意或承包人未能按照本条约定提出申请的，工期不予顺延，且发包人不予补偿工期延长的损失。

实际开工日期及实际完工日期以发包人盖章确认的《竣工验收报告》所载明的日期为准。

第五条 工程质量标准

（一）严格按发包人提供的施工图（如有）、工程量清单（如有）、采购清单及发包人指令进行施工，按照设计文件和国家、地方及行业现行有效的有关技术标准、规范和合同规定（以孰严格者为准）施工，必须达到质量验收合格标准。

（二）发包人对项目全过程的各子项目进行巡查时，如有发现未按要求施工的，承包人须无条件进行整改，因整改产生的所有费用均由承包人承担。

第六条 材料设备供应

（一）承包人应提供生产厂家出具的材料合格证书及符合国家相关规定，主要材料须提供样板并经建设单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，建设单位有权拒用，并由承包人承担损失。

（二）施工中如需对材料进行替换，应取得发包人的同意，并办理相应的变更手续。

第七条 工程款支付方式

（一）工程预付款和进度款：

1.合同签订后，发包方自收到承包方开具的有效发票后5个工作日内向承包方支付合同总价的30%预付款。

2.承包方提供的发电机组设备到货并经发包方检验签收后，发包方自收到承包方开具的有效发票后5个工作日内向承包方支付合同总价的60%作为进度款。

（二）工程结算款：

1.工程竣工验收（包括消防验收、环保验收）合格的，承包人需在竣工验收之日起5个工作日内向发包人提交完整、真实、合格的竣工资料及结算资料。

2.发包人完成竣工、结算资料审核后，承包人向发包人移交工程且承包人向发包人一并提交发票、付款申请等资料，发包人在5个工作日内审核无误并批准后向承包人支付至工程结算款的100%。

（三）本项目设3%质量保修金，办理工程结算款前，承包人将合同总价的3%费用作为质保金划到甲方指定的账户上，承包人必须按照相关规定进行保修。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，本工程保修期为：                。工程竣工验收合格后满2年，若承包人未出现违约情形，并完成全部已发现质量问题的修复，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除应扣款项后将剩余工程质量保证金无息支付给承包人。

第九条 双方责任

（一）发包人责任：

1.发出开工令。

2.委派              为现场管理代表，按照国家及行业相关规定进行现场管理。

3.组织工程竣工验收和办理竣工结算。

（二）承包人责任：

1.承包人有义务协助建设单位通过地方消防和环保主管部门验收申报，并取得验收合格证，相关费用已包含在总报价范围内。

2.在施工中需开挖地面的，承包人有责任在开挖前与发包人有关部门联系，获得发包人许可后方可施工，因施工不善造成的损失，由承包人承担。

3.承包人对承包工程的安全生产负责，应当遵守发包人的管理规定，按文明施工规范做好文明施工，自觉接受发包人的监管。

4.进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业时，须在施工前向发包人的有关部门申请办理动火证，否则不得动工。

5.施工现场不得搭设临时设施，承包人需自行解决食宿问题。

6.现场管理代表负责工程量的签证及工程质量管理及验收等事宜并做好施工原始记录。

7.承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾等运出场外，做到工完料清，处理好污水排放，保证施工场地清洁符合卫生管理的有关规定，达到合同协议书约定的安全卫生及文明施工目标。

8.承包人采购工程材料和设备要求：本工程使用的各项材料和工程设备必须符合设计及招标文件要求，遵守发包人看样定板相关规定。

（1）订货前，承包人应提供与投标文件承诺的品牌、品质一致的材料、设备的合格证书及检验报告及材料样板，经发包人确认后使用。

（2）承包人需严格按照发包人招标文件提供的材料品牌进行投标响应。如个别零星材料的品牌信息未在发包人招标文件的材料品牌表罗列的，由发包人直接指定。如承包人投标文件中未注明品牌的，由发包人根据招标文件提供的材料品牌进行选择确定。如承包人提供的材料与投标文件承诺的品牌样板不能通过发包人确认的，由发包人直接指定。上述情况涉及的结算材料单价不作调整。

（3）如承包人拒不提交上述材料、设备的合格证书及检验报告及材料样板，或提交的样板仍不能通过发包人确认，发包人有权自行采购相关材料设备，所需款项在工程款中扣除，承包人不得要求任何费用调整。由此造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。

（4）发包人对经确认的材料样板进行封板，如发生实际施工材料与封板材料不符，发包人有权拒用，7个日历天内全部退场处理，由此造成的损失全部由承包人承担。

第十条 施工与设计变更

1.施工中如发现设计有错误或与现场严重不合理的地方，承包人应及时通知发包人，由发包人确定修改意见或变更设计文件，承包人按修改或变更的设计文件进行施工。

2.承包人不得未经发包人同意随意增加工程内容，否则，就增加部分的价款，发包人有权不予确认、不予结算和不予支付，且工期不予顺延。

第十一条 现场管理条款

承包人必须按照国家、地方及行业相关的法律法规和发包人现场管理的要求进行文明施工。

第十二条 技术规范与工程质量验收标准

按照发包人的要求及国家、省市相关的现行规范及标准的合格标准（以孰严者为准）。

第十三条 质量保修

竣工验收合格后，双方签订质量保修合同书，各类专业保修期则按国家有关规定及质量保修合同约定时间执行（质量保修责任期），在质量保修责任期内出现工程质量问题，承包人则无条件予以修复或更换。

属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7个日历天派人到达施工现场保修，如发生紧急抢修事件，应24小时内到达现场。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，由此产生的所有费用均由承包人承担。

第十四条 违约责任

（一）承包人的责任；

1.出现下述情况之一的，每发生一次，发包人按合同总价的10%或50000元（以孰高者为准）的标准扣付应付承包人工程款作为违约金；承包人须在发包人要求期限内完成整改并经发包人认可，因整改造成的经济损失承包人需全部承担；承包人拒不整改或未能依约完成整改的，发包人有权解除本合同，追究承包人相应违约责任：

（1）工艺不规范：未能严格按照本合同、国家施工规范和工艺要求进行施工，或不严格按照招标文件、投标报价书和国家相关规范要求使用的施工机械、实验和检测仪器设备的。

（2）用材不合格：未能严格按照招标文件及本合同约定的材料设备档次、技术参数、规格和标准采购和使用材料，出现“偷工减料”、“以次充好”等情形的，违反本合同承包人供应材料设备相关约定的。

（3）施工不合规：不按照本合同要求进行施工，出现“偷工减料”、“弄虚作假”、“擅作主张”等现象的；或擅自转包、分包的。

（4）未依约保护施工现场：承包人未能保护施工现场，导致施工现场发生损坏的。

（5）质量不合格：经检查或验收，工程全部或部分质量不符合本合同约定的。

2.承包人必须确保工程按合同规定的工期交付使用，若延误工期，须向发包人支付违约金，违约金为每逾期一天，承包人按合同总价的1%支付给发包人。若造成发包人损失的，还应据实赔偿。

（二）发包人的责任：

工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担相应的责任。

第十五条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

第十六条 附则

（一）本合同一式份，发包人             份，承包人             份。

（二）本合同经双方盖章签字后即生效。

（三）本合同未约定的事项，双方可签订补充协议。

（以下无正文）

| 发包人（盖章）：中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 承包人（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：广州市荔湾区兴渔路1号 | 地址： |
| 法定代表人（或委托代理人）： | 法定代表人（或委托代理人）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

合同附件一

工程质量保修书

发包人：中国水产科学研究院珠江水产研究所

承包人：

为保证中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

一、质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1．

2．

3．

二、质量保修期

1.质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

2.1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

2.3电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；

2.4供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；

2.5装饰装修工程为2年；

2.6其他项目。 / 。

三、质量保修责任

1.属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7个日历天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

五、质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同规定一致。

六、其他

1.本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

2.本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：                             承 包 人：

法定代表人：                           法定代表人：

联系人：                               联系人：

联系电话：                             联系电话：

年     月     日                       年     月    日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购项目编号：

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表及工程量清单（清单以招标人提供为准）

四、政策适用性说明

五、主要材料、设备品牌（生产厂家）响应表

六、实质性响应一览表

七、法定代表人证明书

八、法定代表人授权书

九、响应投标人资格声明函

十、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、招标代理服务费支付承诺书

二十一、需要招标人提供的附加条件

二十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十三、政府采购投标（响应）担保函

二十四、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广州市国际工程咨询有限公司

你方组织的“中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）”项目的招标[采购项目编号为：--]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于招标人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证招标人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受招标人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若招标人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或工期 | 交货或工程地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表及工程量清单（清单以招标人提供为准）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 工程名称 | 设备规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 主要材料、设备品牌（生产厂家）响应表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

| 序号 | 名称、规格、型号 | 品牌要求（厂家的质量或等级）（参照或相当于） | 标准 | 响应品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气 |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机 | 康明斯、上柴、潍柴 | 按图纸要求 |  |
| 2 | 低压柜 | 广州白云、正泰、广州施富 | 按图纸要求 |  |
| 3 | 成套配电箱 | 广州白云、正泰、广州施富 | 按图纸要求 |  |
| 4 | 线槽、桥架 | 中兴、文兴、广州宏际 | 按图纸要求 |  |
| 5 | 电线管 | 中兴、文兴、广州宏际 | 按图纸要求 |  |
| 6 | 镀锌电线管 | 中兴、文兴、广州宏际 | 按图纸要求 |  |
| 7 | 电气、电缆 | 广州电缆、庆丰、南洋电缆 | 按图纸要求 |  |
| 8 | 普通灯具 | TCL、雷士照明、佛山照明 | 按图纸要求 |  |
| 9 | 开关、插座 | 松本、罗格朗、TCL | 按图纸要求 |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式七：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期：年月日

### 格式八：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广州市国际工程咨询有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）”项目采购[采购项目编号为--]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期：年月日

### 格式九：

#### 响应投标人资格声明函

广州市国际工程咨询有限公司：

关于贵公司的中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）（项目编号：    ）的采购公告，本单位（企业）自愿参加响应投标，本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并声明：

  - 我方已经依法建立健全的财务会计制度，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

  - 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

  - 我方已经依法缴纳了各项税费及社会保险费用，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

  - 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中（公司或法人）无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；未因涉嫌违法违纪被检察机关立案调查；符合法律、行政法规规定的其他条件。

  - 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

  - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

  - 本次响应文件的内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方作无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

  - 我方已清楚招标文件的要求及有关文件规定，承诺在本次招投标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人名称（并加盖单位公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或印鉴）：

日期：     年   月   日

附件一：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关证明文件（见下页）；

附件二：符合“投标人资格”要求中的其他证明文件。

附件一：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关证明文件

①有效的中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证复印件（或三证合一证明文件）如投标人为自然人的需提供自然人身份证明；【若分公司投标：投标人为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或招标文件另有规定的从其规定。】

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供《响应投标人资格声明函》）；

③提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供《响应投标人资格声明函》）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供《响应投标人资格声明函》）；

⑤提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供《响应投标人资格声明函》）；

⑥投标人认为必要的其他文件。

附件二：符合“投标人资格”要求的其他证明文件

1.不得参与同一合同下的采购项目投标的投标人（提供《响应投标人资格声明函》）：①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

### 格式十：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，投标人可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中国水产科学研究院珠江水产研究所

对于__________________项目（采购项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实招标文件以下条款：(建议逐条复制招标文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

投标人名称（盖章）：__________________

日期：年月日

### 格式十二：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局广州市工业和信息化局转发广东省财政厅广东省发展和改革委员会广东省工业和信息化厅广东省地方金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购投标人资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于招标文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的投标人负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由招标人、招标代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评标委员会在评标过程中审查。

（六）经调查发现投标人提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150号）规定，各级人民政府财政部门依法对投标人作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，投标人存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，招标人及招标代理机构应当审慎甄别投标人参与政府采购活动资格。

（八）招标人、招标代理机构、评标委员会（评标小组）在依法进行资格审查时，应当甄别投标人是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查投标人投标资格。在资格审查、符合性审查等评标过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。招标人、招标代理机构、评标委员会（评标小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）投标人提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，投标人应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合招标文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期：年月日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合招标文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期：年月日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期：年月日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评标标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评标要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄招标文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评标要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 招标代理服务费支付承诺书

致：广州市国际工程咨询有限公司

如果我方在贵招标代理机构组织的中国水产科学研究院珠江水产研究所珠江流域淡水渔业生物种质资源库建设项目配电工程（第二次）招标中获中标（采购项目编号：--），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由招标人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州市国际工程咨询有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电话：_____________________

传真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 需要招标人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要招标人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要招标人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有招标人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十三：

附件（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（招标人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加    项目（采购项目编号   ）的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目招标文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与招标人签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十四：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（招标人）：

鉴于贵方在__________项目（采购项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/投标人，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，投标人应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至年月日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后30个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第(一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交此栏空白仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（￥：元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，投标人在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后30个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日

## 第七章 图纸

注：本章由招标人自行制定，另册。

## 第八章 工程量清单

注：本章由招标人自行制定，另册。